# Техническое задание

## Мобильное приложение лояльности (кешбэк + QR) с интеграцией POSCENTER ONE

Этапы 1 (MVP) и 2 (расширение). Версия 1.1 (вход через WhatsApp по обратной схеме, Wappi)

## 1. Цель и контекст

Единое мобильное приложение (iOS/Android) для покупателей бизнесов, работающих на POSCENTER ONE (1С 8.3). Покупатель видит карты лояльности разных бизнесов, QR для кассы, бонусный баланс и историю начислений и списаний. Вход по номеру телефона через WhatsApp.

Бизнесы получают пластиковые карты с QR и штрихкодом. Приложение работает совместно с ними: пластик и QR в приложении это одна и та же карта.

Ключевые допущения - Источник истины по балансу и бонусным схемам: ONE. Облако хранит зеркало, приложение только читает. - Ключ карты: «Штрихкод карты» (13 цифр). Кассовый сканер читает QR как обычную строку. - Выпуск карт остаётся в ONE (кассир). Запись в ONE из облака на этапах 1-2 не выполняется, кроме опции 2.4. - Этап 0 (пилот агента на одной базе) выполнен до начала этапа 1; имена объектов 1С уточняются по его итогам.

## 2. Термины

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| Бизнес (tenant) | Клиент-организация с кассой ONE |
| Агент | Сервис у бизнеса, читающий базу ONE и передающий данные в облако |
| Карта | Бонусная карта ONE (штрихкод + телефон + баланс) |
| Пользователь | Покупатель с аккаунтом в приложении |

## 3. Архитектура и стек

- Мобильное приложение: React Native (Expo), TypeScript, iOS и Android.

- Бэкенд: Python, FastAPI, PostgreSQL, Redis (очереди, лимиты), Celery/RQ. Размещение на сервере в Казахстане.

- Агент: Python (pywin32, COM V83.COMConnector), запуск как служба Windows, исходящий HTTPS в облако.

- Админ-панель: веб (React или серверные шаблоны), доступ по логину и ролям.

- Внешние сервисы: Wappi.pro (WhatsApp API на протоколе WhatsApp Web) для входа и рассылок, SMS-провайдер (резерв), FCM/APNs, Google Wallet API, Apple PassKit (этап 2).

## 4. ЭТАП 1 (MVP)

### 4.1. Агент синхронизации

- Подключается к базе ONE через COM, режим только чтение.

- Выгружает карты: штрихкод, телефон, ФИО (опционально), текущий баланс, признак «карта запрещена», дата изменения.

- Выгружает движения: начисления, списания, корректировки. Поля: внешний id, штрихкод, тип, сумма, дата и время, номер чека, точка продаж.

- Инкрементальная синхронизация по дате изменения; полная перезагрузка по команде из админки.

- Интервал опроса настраивается (по умолчанию 2 минуты). Отправка пакетами, идемпотентно.

- Heartbeat каждые 60 секунд: версия агента, время последней успешной синхронизации, ошибки.

- Локальная очередь при отсутствии интернета, повторная отправка после восстановления.

- Конфигурация в файле: адрес облака, ключ бизнеса, параметры подключения к базе, логи с ротацией.

- Не передавать в облако дату рождения, email и прочие не нужные для функций данные.

### 4.2. Бэкенд и API

Аутентификация пользователей - Основной вход: обратная схема через WhatsApp. 1. Приложение создаёт challenge; бэкенд возвращает одноразовый код и ссылку wa.me/<номер входа>?text=<код>. 2. Клиент отправляет сообщение с кодом на номер входа (профиль Wappi). 3. Wappi присылает входящее сообщение на вебхук бэкенда; бэкенд сопоставляет код и номер отправителя (E.164) и помечает challenge подтверждённым. 4. Приложение опрашивает статус challenge (каждые 2 секунды, до 3 минут) и при подтверждении получает токены. - Challenge: код 8 символов из безопасного алфавита, хранится хэш, срок жизни 3 минуты, одноразовый, привязан к device_id; лимит создания challenge на устройство и IP. - Вебхук Wappi: проверка секрета или подписи, идемпотентность по id сообщения, игнорирование исходящих и групповых сообщений и сообщений с неизвестным кодом. - Номер входа: отдельный профиль Wappi, не основной номер компании. Ответное сообщение клиенту не отправляется (не расходовать лимиты); подтверждение показывает приложение. - Мониторинг статуса профиля Wappi; при сбросе сессии или недоступности профиля алерт и автоматическое включение резервного входа. - Резерв: вход по SMS-коду (6 цифр, срок жизни 5 минут, не более 5 попыток, лимит на номер и IP); второй профиль Wappi как запасной номер входа. - После входа: JWT access (15 минут) + refresh (30 дней), отзыв при выходе. - Номер нормализуется к формату E.164 (8700… и +7 700… равны).

Аутентификация агентов: персональный API-ключ на агента, хранение хэша, ротация и отзыв из админки.

Привязка карты к пользователю 1. По телефону: если в карте ONE есть телефон, совпадающий с подтверждённым, карта привязывается автоматически. 2. По скану QR: пользователь сканирует QR пластика. Если у карты в ONE уже есть другой телефон, привязка запрещена. Если телефона нет, привязка выполняется после подтверждения кодом активации, выданным кассиром, либо ограниченной по времени процедурой (уточняется). 3. Один штрихкод привязан не более чем к одному пользователю. Отвязка и перепривязка только через админку.

Определение бизнеса по QR: префикс штрихкода → бизнес (таблица префиксов). Для карт без префикса пользователь выбирает бизнес из списка.

Основные эндпоинты (REST, JSON)

| Метод | Путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/challenge | Создать challenge: код и ссылка wa.me |
| GET | /auth/challenge/{id} | Статус (ожидает / подтверждён); при подтверждении выдача токенов |
| POST | /webhooks/wappi | Вебхук входящих сообщений Wappi |
| POST | /auth/sms/request, /auth/sms/verify | Резервный вход по SMS |
| POST | /auth/refresh, /auth/logout | Обновление и выход |
| GET | /me/cards | Список карт и балансов |
| POST | /me/cards/bind | Привязка карты (штрихкод, бизнес, код) |
| DELETE | /me/cards/{id} | Скрыть карту у пользователя |
| GET | /me/cards/{id}/transactions | История, постранично, фильтр по типу |
| POST | /agent/sync/cards | Пакет карт от агента |
| POST | /agent/sync/transactions | Пакет движений от агента |
| POST | /agent/heartbeat | Состояние агента |

### 4.3. Мобильное приложение

- Вход: кнопка «Войти через WhatsApp» (показ кода, переход в WhatsApp, ожидание подтверждения), резервный вход по SMS, экран согласия на обработку персональных данных.

- Кошелёк: список карт бизнесов с логотипом, цветом и балансом; pull-to-refresh; состояние «нет карт».

- Карта: крупный QR из 13-значного штрихкода, номер под QR, баланс, повышение яркости экрана при показе QR, работа офлайн с последним известным балансом и отметкой времени обновления.

- История: начисления и списания с датой, суммой, точкой продаж и итоговым балансом; бесконечная прокрутка.

- Добавление карты: скан QR пластика (камера), ручной ввод штрихкода, автопоиск по телефону.

- Профиль: телефон, язык (русский, казахский), выход, удаление аккаунта.

- Локализация: русский и казахский. Тёмная тема по системной настройке.

- Обработка ошибок: нет сети, сессия истекла, карта не найдена, карта запрещена.

### 4.4. Административная панель

- Вход по логину, роли: суперадмин (вы), менеджер бизнеса (только свой бизнес).

- Бизнесы: название, логотип, цвета, префиксы штрихкодов, статус.

- Агенты: создание, ключ, статус, время последней синхронизации, версия, журнал ошибок, команда полной пересинхронизации.

- Карты и пользователи: поиск по штрихкоду и телефону, просмотр привязки, отвязка.

- Журнал действий (аудит): кто и что изменил.

- Простая статистика: число пользователей, активных карт, операций за период.

### 4.5. Безопасность и персональные данные

- HTTPS везде; хранение секретов вне репозитория; шифрование бэкапов.

- Данные граждан РК хранятся на серверах в РК. Согласие пользователя на обработку ПД фиксируется (дата, версия текста).

- Минимизация данных: только необходимые поля, без даты рождения и email в облаке.

- Права: пользователь видит только свои карты; менеджер бизнеса только свой бизнес; агент пишет только в свой бизнес.

- Ограничение частоты запросов, защита от перебора кодов и штрихкодов.

- Резервное копирование БД ежедневно, восстановление проверено.

- Функция удаления аккаунта и данных пользователя по запросу.

### 4.6. Нефункциональные требования

- Отображение баланса после операции на кассе: не более 5 минут (при работающем агенте и интернете).

- Ответ API на чтение: не более 500 мс для 95% запросов.

- Доступность бэкенда: 99% в месяц.

- Мониторинг и алерты: агент не выходил на связь более 15 минут, ошибки синхронизации.

- Поддержка iOS 15+ и Android 8+ (уточняется).

### 4.7. Результаты и приёмка этапа 1

Результаты: агент (установщик + инструкция), бэкенд с документацией API, админ-панель, приложения iOS и Android (сборки для стора), инструкция подключения нового бизнеса.

Критерии приёмки: 1. Пользователь входит, отправив код в WhatsApp на номер входа, и видит карту пилотного бизнеса; при недоступности профиля Wappi работает вход по SMS. 2. QR карты корректно считывается кассовым сканером и находит карту в ONE. 3. Покупка с начислением на кассе появляется в приложении не позже чем через 5 минут; списание тоже. 4. Баланс в приложении совпадает с ONE на выборке из 50 карт. 5. Привязка чужой карты (с другим телефоном) невозможна. 6. Агент переживает потерю интернета и досылает данные без дублей. 7. Приложения проходят ревью в App Store и Google Play.

Срок: ориентировочно 3-5 недель после завершения этапа 0.

## 5. ЭТАП 2 (расширение)

### 5.1. Карточки Google Wallet и Apple Wallet

- Кнопка «Добавить в Wallet» на экране карты.

- Google Wallet: класс карты лояльности на каждый бизнес, объект на каждую карту; штрихкод = штрихкод карты; баланс обновляется через API при изменении.

- Apple Wallet: pass с тем же штрихкодом и балансом; веб-сервис обновлений PassKit и APNs.

- Оформление под бренд бизнеса (логотип, цвета).

- Предварительно проверить доступность Google Wallet для карт лояльности в Казахстане.

### 5.2. Пуш-уведомления

- Регистрация токена устройства (FCM/APNs), настройки уведомлений в профиле.

- Автоматические: начисление, списание, приближающееся сгорание бонусов (если это есть в схеме ONE).

- Ручные рассылки из админки по бизнесу с сегментацией (все, по признакам карт).

- Отписка, лимиты частоты.

### 5.3. WhatsApp-рассылки

- Рассылки через Wappi (акции, напоминания) с отдельных профилей, не с профиля входа; соблюдение лимитов частоты.

- Учёт согласия на получение рассылок; отписка.

- Отчёты по отправке (доставлено, прочитано, ошибки).

### 5.4. Виртуальные карты и запись в ONE (опция)

- Кнопка «Получить карту» в приложении, создание заявки в облаке.

- Запись новой карты в ONE агентом (штрихкод из зарезервированного диапазона бизнеса, телефон, ФИО).

- Требует записи в базу: реализуется отдельным решением по итогам этапа 0 (расширение конфигурации или внешняя обработка) и согласования с POSCENTER.

### 5.5. Акции и новости

Раздел новостей и акций бизнеса: заголовок, картинка, текст, срок действия; отображение в карточке бизнеса; управление из админки.

### 5.6. White-label (по запросу)

Сборка отдельного приложения под бренд крупного клиента на той же кодовой базе. Оценивается и оплачивается отдельно по каждому клиенту.

### 5.7. Результаты и приёмка этапа 2

- Карточка добавляется в Google Wallet и Apple Wallet, баланс обновляется в течение 5 минут после операции.

- Пуш о начислении приходит на устройство пользователя, ручная рассылка работает по сегментам.

- WhatsApp-рассылка отправляется только пользователям с согласием, есть отчёт.

- Раздел акций управляется из админки и виден в приложении.

Срок: оценивается по итогам этапа 1.

## 6. Модель данных (черновик)

| Таблица | Основные поля |
| --- | --- |
| businesses | id, name, logo_url, colors, barcode_prefixes, status |
| agents | id, business_id, key_hash, last_seen_at, version, status |
| cards | id, business_id, barcode, phone, full_name, balance, is_blocked, updated_at; уникально (business_id, barcode) |
| users | id, phone, language, created_at, deleted_at |
| user_cards | user_id, card_id, bound_at, bind_method |
| transactions | id, card_id, external_id, type, amount, balance_after, occurred_at, receipt_ref, store; уникально (card_id, external_id) |
| login_challenges | id, code_hash, device_id, status, phone (после подтверждения), expires_at, created_at |
| otp_codes | phone, code_hash, expires_at, attempts (резерв SMS) |
| consents | user_id, type, version, given_at |
| devices | user_id, push_token, platform (этап 2) |
| audit_log | actor, action, entity, before/after, created_at |

## 7. Риски и открытые вопросы

- Имена объектов 1С (справочник бонусных карт, регистры движений) будут известны после этапа 0.

- Заполненность телефонов в картах ONE у реальных бизнесов: влияет на долю автоматической привязки.

- Как ONE разбирает считанный штрихкод и не мешает ли QR с префиксом бизнеса.

- Wappi работает на протоколе WhatsApp Web (неофициальный шлюз): риск блокировки номера и сброса сессии; рекомендуемые лимиты около 5 сообщений в минуту и 100 в день. Нужны отдельный профиль под вход, резерв по SMS и мониторинг. Формат вебхука Wappi (поле отправителя, задержки) подтвердить на тестовом профиле.

- Кто владеет аккаунтами App Store, Google Play, Meta и Wallet (рекомендуется ваша компания).

- Юридические требования по персональным данным (согласие, локализация) подтвердить у юриста.

- Возможность записи в базу ONE (для 5.4) зависит от того, закрыта ли конфигурация от изменений.